HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG PM DAILY v1.2.0

Hướng Dẫn Thao Tác Chi Tiết Từng Bước Theo Vai Trò Trên Dự Án Mẫu CRM

# 1. TỔNG QUAN HỆ THỐNG

PM Daily v1.2.0 là hệ thống quản lý công việc và dự án phần mềm chuyên nghiệp. Tài liệu này cung cấp hướng dẫn chi tiết, từng bước một (step-by-step) cách thao tác nhập liệu trên hệ thống cho từng vai trò dựa trên dự án mẫu thực tế: "Hệ thống bán hàng trực tuyến CRM (PRJ-CRM)".

Giao diện đăng nhập hệ thống PM Daily:

# 2. DỰ ÁN MẪU THỰC HÀNH: DỰ ÁN CRM

Để minh họa trực quan, chúng ta sẽ thực hành nhập liệu trên dự án mẫu với các thông số sau:

- Mã dự án: PRJ-CRM

- Tên dự án: Hệ thống bán hàng trực tuyến CRM

- Thành viên tham gia: PM Minh (PROJECT_MANAGER), Dev Hùng (DEVELOPER), QA Lan (TESTER).

Dưới đây là giao diện màn hình Dashboard tổng quan sau khi nạp dự án mẫu:

# 3. HƯỚNG DẪN THAO TÁC CHI TIẾT CHO TỪNG VAI TRÒ

## 3.1 Vai Trò ADMIN — Khởi tạo người dùng & Phân Quyền

Mục tiêu: Đăng ký tài khoản cho các thành viên dự án và kiểm tra bảo mật nhật ký audit.

Bước 1: Tạo tài khoản người dùng mới

1. Đăng nhập vào PM Daily bằng tài khoản admin hệ thống.

2. Trên thanh điều hướng bên trái, nhấp chọn menu 'Admin Panel', chọn tiếp mục 'Users' (Người dùng).

3. Nhấp chuột vào nút '+ Thêm người dùng' ở góc trên bên phải màn hình. Hộp thoại modal tạo mới sẽ hiển thị.

4. Tiến hành điền thông tin vào các trường nhập liệu cụ thể như sau:

- - Tên đăng nhập: Nhập 'pm.minh'

- - Email: Nhập 'pm.minh@company.com'

- - Tên đầy đủ: Nhập 'PM Minh'

- - Mật khẩu: Nhập 'Pm@12345' (Yêu cầu mật khẩu có độ dài tối thiểu 8 ký tự, chứa chữ hoa, chữ thường và chữ số)

- - Vai trò: Nhấp chọn 'PROJECT_MANAGER' từ danh sách thả xuống.

5. Nhấp nút 'Lưu thông tin' ở cuối modal để hoàn tất tạo tài khoản PM Minh.

6. Thực hiện lặp lại quy trình trên để tạo thêm tài khoản cho Dev Hùng (username: 'dev.hung', role: 'PROJECT_MEMBER') và QA Lan (username: 'qa.lan', role: 'PROJECT_MEMBER').

Bước 2: Giám sát Audit Logs

1. Nhấp chọn menu 'Admin Panel', chọn tiếp mục 'Nhật ký Audit'.

2. Tại đây, ADMIN sẽ thấy danh sách các log ghi nhận hành động: cột 'Hành động' hiển thị 'LOGIN_SUCCESS', 'Tên đăng nhập' hiển thị 'pm.minh', kèm địa chỉ IP và mã Trace ID chi tiết của request.

## 3.2 Vai Trò PROJECT MANAGER (PM) — Lập kế hoạch & Quản lý

Mục tiêu: Tạo dự án CRM, gán nhân sự, phân rã WBS, tính toán CPM và thiết lập Baseline tài chính.

Bước 1: Khởi tạo Dự án và Phân bổ Lương

1. Đăng nhập với tài khoản pm.minh / Pm@12345.

2. Vào menu 'Dự án' (Projects), nhấp chọn nút '+ Tạo dự án mới'.

3. Điền thông tin dự án:

- - Mã dự án: Nhập 'PRJ-CRM'

- - Tên dự án: Nhập 'Hệ thống bán hàng trực tuyến CRM'

- - Ngày bắt đầu: Chọn ngày '13/10/2026'

4. Click nút 'Tạo mới' để lưu dự án.

5. Nhấp vào tên dự án 'PRJ-CRM' vừa tạo để xem chi tiết, chọn tab 'Thành viên dự án'.

6. Click nút '+ Thêm thành viên', chọn người dùng 'dev.hung', chọn vai trò dự án 'DEVELOPER', và nhập đơn giá giờ '50000' vào ô 'Hourly Rate' (Lương giờ). Nhấn 'Lưu'.

7. Hệ thống tự động mã hóa giá trị lương '50000' này bằng thuật toán AES-256-GCM trước khi lưu xuống database.

Bước 2: Tạo kế hoạch và phân rã WBS

1. Vào menu 'Kế hoạch dự án' (Planning), nhấp nút '+ Tạo kế hoạch mới'.

2. Nhập các trường: Dự án chọn 'PRJ-CRM', Loại kế hoạch chọn 'MASTER', Mã kế hoạch: 'PF-CRM-MASTER', Tên kế hoạch: 'Master Plan CRM', Ngày bắt đầu: '13/10/2026', Ngày kết thúc: '31/12/2026'. Click 'Lưu'.

3. Click chọn kế hoạch 'PF-CRM-MASTER' vừa tạo, chuyển sang tab 'WBS Editor'.

4. Click nút '+ Thêm công việc' để tạo dòng tiêu đề WBS:

- - Mã công việc: Tự động sinh

- - Tên công việc: Nhập 'Phase 1: Khảo sát & Thiết kế'

- - Loại công việc: Chọn 'SUMMARY' (Công việc tổng hợp)

5. Click chọn dòng 'Phase 1' vừa tạo, sau đó click nút 'Thêm công việc con' (Add Subtask):

- - Tên công việc: Nhập '1.1 Khảo sát yêu cầu'

- - Loại công việc: Chọn 'TASK'

- - Thời lượng (phút): Nhập '2400' (tương đương 5 ngày làm việc, 8 giờ/ngày)

6. Tiếp tục tạo thêm task con thứ hai: '1.2 Viết tài liệu spec', loại 'TASK', thời lượng '2400'.

Bước 3: Lập lịch và Tính toán CPM Đường Găng

1. Tạo tiếp task đầu tiên của Phase 2: '2.1 Phát triển API Backend', loại 'TASK', thời lượng '4800' (10 ngày).

2. Chuyển sang tab 'Liên kết Task' (Dependencies) để thiết lập ràng buộc:

- - Task công việc: Chọn '2.1 Phát triển API Backend'

- - Predecessor (Task tiền nhiệm): Chọn '1.2 Viết tài liệu spec'

- - Loại liên kết: Chọn 'FS' (Finish-to-Start - Xong mới bắt đầu)

- - Lag (Độ trễ): Nhập '0'

3. Click nút 'Lưu liên kết'.

4. Chuyển sang tab 'Lập lịch & Găng' (Scheduling), click nút 'Tính toán Lập lịch (Recalculate)': Hệ thống chạy giải thuật CPM, xác định ngày bắt đầu/kết thúc tự động cho toàn bộ WBS, tìm ra đường găng dài nhất và tô màu đỏ trên biểu đồ Gantt SVG.

Bước 4: Thiết lập Baseline & Khởi động Sprint

1. Chuyển sang tab 'Version & Baseline'. Click nút 'Chụp Baseline'. Nhập tên baseline 'Baseline ban đầu v1.0', click 'Lưu'. Hệ thống chụp snapshot toàn bộ WBS và lịch trình làm mốc đối chiếu tài chính.

2. Chuyển sang tab 'Sprints', click '+ Tạo Sprint mới', nhập tên 'Sprint 1', chọn ngày từ '13/10/2026' đến '27/10/2026'. Click 'Tạo'.

3. Kéo thả các task '1.1 Khảo sát yêu cầu' và '1.2 Viết tài liệu spec' từ Backlog vào Sprint 1, nhấn nút 'Kích hoạt Sprint' (Start Sprint).

## 3.3 Vai Trò DEVELOPER — Thực thi công việc & Tích hợp Git

Mục tiêu: Cập nhật Kanban board và đẩy code kèm mã task để tự động cập nhật tiến độ.

Bước 1: Kéo thả cập nhật Kanban Board

1. Dev Hùng đăng nhập tài khoản dev.hung / Dev@12345.

2. Vào danh mục Công việc (Tasks) của dự án CRM.

3. Tại bảng Kanban 6 cột, Dev Hùng kéo thẻ Task '1.1 Khảo sát yêu cầu' từ cột 'Cần làm' (Todo) thả sang cột 'Đang làm' (In Progress) để báo cáo bắt đầu thực hiện.

Bước 2: Commit code tích hợp Git tự động

1. Khi hoàn thành viết code cho task '2.1 Phát triển API Backend' (Mã task tự sinh hiển thị trên thẻ là 'CRM-TASK-0004'), Dev Hùng mở terminal Git trên máy local và thực hiện commit code đúng cú pháp quy định:

git commit -m "[CRM-TASK-0004] hoàn thành api đăng nhập người dùng và phân quyền"

2. Chạy lệnh 'git push origin main' để đẩy code lên GitHub.

3. GitHub bắn Webhook payload về endpoint '/api/v1/git/webhook' của PM Daily.

4. Hệ thống tự động xác thực chữ ký HMAC-SHA256, trích xuất mã task 'CRM-TASK-0004', liên kết thông tin commit (tác giả, nội dung, mã hash) vào tab 'Git' trong chi tiết công việc, đồng thời tự động chuyển trạng thái task này sang cột 'Đang Review' (Review) trên Kanban board.

## 3.4 Vai Trò QA / TESTER — Đảm bảo chất lượng & Báo lỗi tự động

Mục tiêu: Thiết kế kịch bản test, chạy thử và kiểm chứng cơ chế báo Bug tự động.

Bước 1: Tạo Test Case

1. QA Lan đăng nhập tài khoản qa.lan / Qa@12345.

2. Truy cập tab 'QA' của dự án CRM, chọn tiểu mục 'Test Cases'.

3. Click nút '+ Tạo Test Case mới'. Nhập thông tin:

- - Tên kịch bản: Nhập 'Kiểm thử API đăng nhập thành công'

- - Mô tả: Nhập 'Gửi request POST đăng nhập với tài khoản đúng'

4. Click '+ Thêm bước thực hiện' (Add Step) và nhập:

- - Bước 1: Nhập 'Gửi request POST /api/auth/login với body admin/Admin@123'

- - Kết quả mong đợi: Nhập 'Hệ thống trả về mã trạng thái HTTP 200 và token.'

5. Click 'Lưu kịch bản'.

Bước 2: Tạo Test Run & Luồng Báo Bug Tự động

1. Chuyển sang tiểu mục 'Test Runs', click nút '+ Tạo Test Run mới'.

2. Nhập tên test run: 'Kiểm thử Sprint 1', chọn Test Case 'Kiểm thử API đăng nhập thành công' vừa tạo. Click 'Tạo mới'.

3. Tại giao diện Test Run vừa tạo, click nút 'Bắt đầu thực thi' (Run).

4. Tiến hành kiểm thử thực tế. Nếu API bị lỗi và trả về HTTP 500 thay vì 200, QA Lan click vào kết quả chọn 'FAILED' (Thất bại) cho bước 1 này.

5. Ngay khi QA Lan chọn 'FAILED' và click lưu: Hệ thống tự động kích hoạt luồng sinh lỗi (Auto-Bug): Khởi tạo một Issue loại 'BUG', đặt tên là '[BUG] Kiểm thử API đăng nhập thành công - Step 1 FAILED', tự động copy toàn bộ nội dung bước thực hiện, kết quả mong đợi, lỗi log vào phần mô tả, set mức độ ưu tiên là 'HIGH' và tự động gán trực tiếp cho Dev Hùng.

# 4. THEO DÕI SỨC KHỎE TÀI CHÍNH DỰ ÁN (EVM)

PM Minh truy cập vào tab 'Tài chính' (Finance) của dự án CRM để đánh giá tình hình dự án qua 3 đường cong EVM tích lũy hàng ngày:

- Planned Value (PV): Đường màu xanh dương - Giá trị công việc dự kiến hoàn thành theo lịch trình gốc (baseline).

- Earned Value (EV): Đường màu xanh lá - Giá trị thực tế đã tạo ra (tính bằng % tiến độ thực tế x ngân sách task).

- Actual Cost (AC): Đường màu đỏ - Chi phí thực tế đã bỏ ra (tính bằng số giờ làm thực tế x đơn giá hourly rate của thành viên đã được giải mã từ DB).

Hệ thống tự động hiển thị hai chỉ số quan trọng bên trên biểu đồ:

- CPI (Cost Performance Index): Nếu CPI hiển thị '1.12' (> 1), hệ thống thông báo bằng nhãn xanh lá 'Under Budget' (Dự án đang chi tiêu hiệu quả, tiết kiệm ngân sách 12%).

- SPI (Schedule Performance Index): Nếu SPI hiển thị '0.94' (< 1), hệ thống thông báo bằng nhãn đỏ 'Behind Schedule' (Dự án đang bị chậm tiến độ 6% so với kế hoạch ban đầu).

## Tóm tắt Phân công & Quy trình Dự án mẫu CRM

| Vai trò | Thành viên | Hành động chính | Mục tiêu |
| --- | --- | --- | --- |
| ADMIN | Hệ thống | Cấp tài khoản, Phân quyền, Xem logs | Bảo mật hệ thống |
| PM | PM Minh | Tạo dự án, WBS/CPM, Baseline, Sprint, EVM | Quản lý & Giám sát |
| DEVELOPER | Dev Hùng | Kéo Kanban, Commit Git code | Thực thi công việc |
| TESTER / QA | QA Lan | Tạo Test Case, Thực thi Test Run, Auto-Bug | Đảm bảo chất lượng |